# Ryhmä 9 Projekti 1 - Aloituspalaveri

Aika 16.11.2021 klo 16:00

Paikka Etäpalaveri

Läsnä Sinna Hujanen, SCA

Simo Lyytinen, SCA

Ville Paasonen, SCA

Poissa -

Laatija Simo Lyytinen, SCA

## Kokouksen aloitus

Projektiryhmä oli entuudestaan tuttu, joten läsnäolijoiden esittelyjä ei tarvittu. Kaikki projektiryhmän jäsenet olivat paikalla. Palaverin alussa sovittiin, että palaverin aikana hoidetaan seuraavat asiat: projektin luonti, pelisäännöt, projektikortti sekä viikon tavoitteet.

## 1. Projektin perustaminen

Ensimmäinen aihe oli projektin perustaminen. Projekti luotiin Azure DevOpsiin, sille määritettiin versionhallinta sekä luotiin tarvittavat tehtävät sovelluksen kehitystä varten. Projektin perustaminen saatiin tehtyä loppuun, joten ei jatkotoimenpiteitä.

## 2. Pelisäännöt

Toinen aihe oli projektin pelisääntöjen määrittäminen. Sovittiin työskentelyajoista, työnjaosta, projektissa käytettävistä työkaluista sekä määritettiin projektipäälliköt kullekin viikolle. Projektipäällikön vastuulle kuuluu myös viikkoraportin tuottaminen. Sovitut pelisäännöt kirjattiin erilliseen dokumenttiin, mikä löytyy Azure DevOpsin Wiki-osiosta.

## 3. Projektikortti

Kolmas käsiteltävä aihe oli projektikortin tekeminen. Projektikortti täytettiin ja tallennettiin Azure DevOpsin Wiki-osioon.

## 4. Viikon 46 tavoitteet

Neljäntenä aiheena määritettiin seuraavan viikon tavoitteet:

* tietokannan käyttöönotto ja linkitys ohjelmaan kaikille
* sovelluksen käyttöliittymän ensimmäinen versio
* 3 ensimmäisen toiminnallisuuden koodaamisen aloittaminen

Sovittiin, että tiistain palaverin aikana katsotaan tilanne ja määritetään tavoitteet kyseiselle viikolle.

## Kokouksen lopetus

Kaikki palaverin aiheet saatiin käsiteltyä eikä keskeneräisiä asioita jäänyt. Palaveri lopetettiin.