# R9 - Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja

Aika 30.11.2021 klo 17:45

Paikka Zoom

Läsnä Simo Lyytinen

Sinna Hujanen

Ville Paasonen

Jukka Kinnunen

Keijo Kuosmanen

Mika Vanhanen

Poissa -

Laatija Sinna Hujanen

## 1. Kokouksen avaus, projektin esittely

- Kokous alkoi klo 17:45, kaikki osallistujat läsnä.

- Projektin Azure Devops-ympäristö esiteltiin ensin. Projektin Burndown, Wiki, Boards, sekä Repos käytiin läpi. Ympäristö toteutettu oikein ja kultakin ryhmäläiseltä oli nähtävissä committeja projektiin.

- Azuren jälkeen esiteltiin itse ohjelmisto Visual Studiosta ajamalla. Ohjelmistosta esiteltiin valmiiksi saadut osiot: Työvuorojen suunnittelu, Työntekijöiden hallinta, sekä Työvuorojen kiinnitys. Ohjelmisto toimii näiltä osin jo niin kuin pitää ja myös käyttöliittymästä on jo ensimmäinen versio valmiina.

## 2. Projektin tavoitteet sekä aikataulu

- Projektin eri osiot ovat hyvin aikataulussa. Sprint 1, joka alkoi 16.11.2021 päättyi ohjausryhmän kokoukseen 30.11.2021, jolloin ohjelmiston 3 ensimmäistä toiminnallisuutta (Työvuorojen suunnittelu, Työntekijöiden hallinta, Työvuorojen kiinnitys) valmiina. Sprint 2 alkoi 1.12.2021 ja päättyy koodikatselmukseen 16.12.2021, jolloin myös ohjelmiston loput 3 toiminnallisuutta (Tulostettava työntekijän työvuororaportti, Tulostettava työvuororaportti, Tulostettava vapaalista) myös valmiina, kuin myös lopullinen ohjelmiston käyttöliittymä.

## 3. Ongelmat ja muutostarpeet

- Kokouksessa ei tullut ilmi isompia ongelmia tai muutostarpeita ohjelmiston tai Azure Devopsin suhteen.

- Ohjelmiston jo tiedetyt pienet ongelmat selvitettiin taikka niitä varten tehtiin toimintasuunnitelma: varataan ohjausryhmältä ohjausaika, jolloin voidaan kysyä apua ohjelmiston kanssa myöhemmin samalla viikolla.

## 4. Projektin jatko sekä vastuualueet

- Sprint 2 alkaa ohjausryhmän kokouksen jälkeen heti 1.12.2021 ja päättyy 16.12.2021 koodikatselmukseen, jolloin lopullinen ohjelmisto on valmis. Ohjelmiston loput 3 toiminnallisuutta jaetaan ryhmäläisten kesken niin, että jokainen vastaa yhdestä osiosta seuraavasti:

Simo Lyytinen - Tulostettava työntekijän työvuororaportti

Sinna Hujanen - Tulostettava vapaalista

Ville Paasonen - Tulostettava työvuororaportti