Savonia Code Academy R9 **Muistio**

9.12.2021

**Käyttöliittymän suunnittelupalaveri**

Aika to 9.12.2021 klo 16–20

Paikka Discord-viestintäsovellus

Osallistujat Simo Lyytinen Sinna Hujanen Ville Paasonen

Käsiteltävät asiat

1 Aikataulu ja tavoitteet

Sovelluksen käyttöliittymän pääpiirteet sovittiin projektin aloituspalaverissa 16.11.2021. Käyttöliittymän viimeistely toteutetaan projektin kahden viimeisen viikon aikana, viikot 49 ja 50. Sovelluksen tulee olla valmis 16.12.2021, jolloin pidetään loppukatselmointi.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa sovelluksen eri osiot ja kiinnittää huomiota sovelluksen sujuvaan käytettävyyteen sekä erilaisin käyttöliittymärajoituksin estää mahdolliset käyttäjävirheet sovellusta käytettäessä.

2 Visuaalinen toteutus

Visuaalisesti sovelluksen eri osiot muokataan yhdenmukaisiksi. Sovellusta käytetään päivittäin, joten sovelluksen visuaaliseen ilmeeseen tulee panostaa. Värimaailma on hyvä olla neutraali, kirkkaita värejä vältetään. Pääasiassa värit ovat valkoisen ja harmaan eri sävyt.

Sovelluksen visuaaliset määritykset:

* Taustaväri: ”DimGray”
* Fontin väri: ”SmokeWhite”
* Nappien taustaväri: ”Gray”

3 Tehtävien jako

Jokainen muuttaa omat osionsa vastaamaan sovittua visuaalista ilmettä ja tekee tarvittavia muutoksia käyttöliittymärajoituksiin. Ville muokkaa tehtävä, vuorot ja työvuororaportti osiot. Simon muokkaa etusivun, työntekijöiden kiinnitys ja työntekijän vuorolista osiot. Sinna muokkaa työntekijöiden ylläpito ja vapaalista osiot.

Simo Lyytinen, Sinna Hujanen, Ville Paasonen

Simo Lyytinen, Sinna Hujanen, Ville Paasonen